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ELŐTERJESZTÉS

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2026. október 14-ei rendkívüli ülésének

1. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-magyarországi azbesztszennyezés Velem községet is nagymértékben érinti. Felmérésünk szerint jelenleg 14 közterületi, illetve közforgalom számára nyitott helyszínen került felhasználásra az osztrák bányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalék. 
Önkormányzatunk és a Vas Megyei Kormányhivatal összesen 7 helyszínen végeztetett akkreditált laboratóriummal kőzetminta vizsgálatot, mindegyik eredménye azbeszt jelenlétét mutatta ki. Levegő (szállórost) vizsgálat 1 helyszínen történt, ebben az esetben a jogszabályban előírtaknál magasabb azbesztrost koncentrációt mértek.
A Kormány az 1257/2026. (VIII. 14.) számú Korm. határozatával az azbeszttartalmú kőzet okozta szennyezés felszámolása, valamint az ezzel összefüggésben felmerülő költségek biztosítása céljából Azbeszt-mentesítési Alapot hozott létre 3 milliárd forint összegben, mely támogatás feltételei a vidék- és településfejlesztési miniszter 1/2026. (IX. 2.) VTM rendeletében kerültek rögzítésre.
Eszerint:
- a támogatás a kialakult környezet-egészségügyi helyzet hatékony és gyors kezeléséhez, az azbeszttartalmú kőzúzalék okozta környezet-veszélyeztetés megszüntetéséhez a helyi önkormányzatok közigazgatási területén azonosított, egészségügyi kockázatú helyszínek azbeszt-mentesítéséhez nyújtható,

- a támogatásra pályázónak önerőt kell vállalnia, mely Velem esetében az elismert költségek legfeljebb 10 %-a,

- pályázatot az a települési önkormányzat nyújthat be, amelynek a közigazgatási területén akkreditált szállórost vizsgálattal igazolt egészségügyi kockázatú helyszín található, rendelkezik azbeszttérképpel és vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig háromhavonta jelentést készít a szállórost vizsgálatok eredményeiről, amelyek alátámasztják a pályázat keretében megvalósított beavatkozás eredményeként az egészségügyi kockázat megszűnését.

A pályázat kiírása megtörtént, ennek a fentieken felüli lényeges tartalmi elemei a következők:

- a pályázat benyújtásának határideje: 2026. október 16., a határidő jogvesztő,

- a támogatás pénzügyi felhasználásának határideje: 2027. december 31.,

- az a pályázat támogatható, amely a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az MTA 2026. június 24-ei tematikus napja alapján megfogalmazott ajánlásával összhangban levő fedéses jellegű megoldást alkalmazzák,

- a mentesítés módját és a technológiát úgy kell megválasztani, hogy az a helyzet sürgető jellegének is megfeleljen.

Az említett MTA ajánlás szerint, elsődleges szempont a gyors és a legkisebb költséggel kivitelezhető kárenyhítés, azaz a felporzás megakadályozása szilárd burkolat kialakításával. 

A lehetőségeket, és az azzal járó költségeket megvizsgálva, a mellékelt táblázat szerinti közterületeket javaslom mentesítési célból a pályázatba bevonni, melyben megjelöltük az adott közterület esetében alkalmazandó technológiákat is. A javasolt módszerek a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek. 
A táblázat szerinti közterületek burkolatának lefedésére alkalmazandó technológiák kivitelezésére, valamint a teljes azbesztmentesítésre 2 vállalkozásnak küldtünk indikatív árajánlat kérést. 
A beérkezett árajánlatok (az összegek bruttóban értendők):
1. Varga és Varga Kft.
Útszakaszok: 72.701.658,- Ft
Parkolók: 2.169.795,- Ft
Mentesítés: 0,- Ft
Összesen: 74.871.453,- Ft
2. BIT-ÉP Kft.
Útszakaszok: 83.158.836,- Ft
Parkolók: 1.698.335,- Ft
Mentesítés: 0,- Ft
Összesen: 84.857.171,- Ft
Javaslom a T. Képviselő-testület részére, hogy a pályázat benyújtásakor a Varga és Varga Kft. ajánlata kerüljön figyelembevételre.  
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásakor csatolandó:

· az árajánlat(ok), 
· a pályázat benyújtásáról és a vállalt önerőről szóló képviselő-testületi határozat, illetve 
· nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat a határérték mérést az azbeszt mentesítést követően is elvégzi.
Tekintettel arra, hogy Velem számos közterületén burkolás céljából alkalmazott zúzottkőből felszálló azbesztrost jelenléte a levegőben a lakosság számára egészségügyi kockázatot jelenthet, javaslom, hogy a T. Képviselő-testület hozza meg döntését a pályázaton való részvételi szándékáról, vállalja a pályázat egyik feltételeként meghatározott önerőt, valamint azt, hogy az önkormányzat a határérték mérést az azbeszt mentesítést követően is elvégzi. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Velem, 2026. október 13.
Szabó Zoltán s.k.

polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025.évi LXIX. törvény 1. melléklet XXV. Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Azbeszt-mentesítési Alap alcímre pályázatot nyújt be a Varga és Varga Építőipari Kft. (9800 Vasvár, Petőfi S. utca 25, adószáma: 11317290-2-18) árajánlatának csatolásával. 
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a pályázat feltételeként megjelölt önerőt az önkormányzat 2027. évi költségvetése terhére biztosítja, valamint a pályázati kiírás szerinti határérték mérést az azbeszt mentesítést követően elvégzi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi nyilatkozatot megtegye, illetve dokumentumot aláírja.
3. Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudatában van annak, hogy a pályázat feltételeként előírt vállalások teljesítése pénzügyi lehetőségeit és teherbíró képességét meghaladja. A pályázat kiírás szerinti feltételekkel történő benyújtásával kifejezi elkötelezettségét a lakossági egészségi kockázatok csökkentésének prioritása mellett, egyben azzal a kéréssel fordul a kiíróhoz, hogy a támogatás és az önerő mértékének véglegesítése során vegye figyelembe a település speciális helyzetét a kezelni kívánt problémával való érintettség és a pénzügyi teherbíró képesség tekintetében. A Képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy minden a differenciált elbíráláshoz szükséges tájékoztatást végezzen el a kiíró irányában.

Felelős: 
Szabó Zoltán polgármester

Határidő: 
azonnal
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Varga és Varga Kft. Arajénlat

Utszakaszok

Sorszdm

Helyszin

Teriilet funkcibja

m2

Miszakl technolégia/midszaki leirds

Nettd egységir

Nettd 4r

Anyagdij

Munkadi}

Anyag

Munkadi)

Velem, Kossuth u. {gyerekidiilé feldli rész)

Kivett kdzit

490

Bazaltos feliitet kiegyenlités dtiag 4 cm vig-ban, N24/11 szdrantuzalék,
2 réteg fellleti 2drds bitumenemuzid,

NZ4/11 alsé réteg,

KZ4/8 felsd z0zaték

3400

1700

1666 000

833 000

Velem, Kossuth u. 281/2 hrsz.

Kivett k5zot

1225

Bazaltos kiegyenlités 2 0/22 anyaghdl dtlag 7 cm vig-ban, NZ4/11
szirazzuzalék,

2 rétegl fellleti zirds bitumenemuizid,

N24/11 alsé réteg,

KZ4/8 felsS zdzalék

4000

2000

4900000

2450000

velem, Gesztenyés u. {388 hrsz}

kivett kézforgalam elél el nem
zért maganit

2600

Bazaltos kiegyeniitds Z 0/22 anyagbé! stlag 7 cm vig-ban, N24/11
szarazzuzalék,

2 rétegd felileti 24rds bitumenemuzid,

NZ4/11 alsé réteg.

K24/8 felsS zizalék

4 000

2000

10402 000

5200 000

Velem, Guba u. (739 hrsz.}

Kivett k520t

625

Bazaltos kiegyenlités Z 0/22 anyagbél dtlag 7 cm vig-ban, NZ4/11
szarazzuralék,

2 rétegl feliileti zirds bitumenemuzid,

NZ4/11 alsé réteg,

KZA/8 felsS 2022k

4000

2000

2 500 000

1250000

Velem, Fagydngy u. (774 hrsz.)

Kivett kdzot

900

Bazaltos kiegyenlitds 2 0/22 anyagbél atlag 7 em vig-ban, NZ4/11
Lﬂunmﬁcnn_mr

2 rétegd feliteti 24rds bitumenemzid,

N24/11 alséd réteg,

KZ4/8 felsé 2izalék

4000

2000

3 600000

1 800 000

Velem, Caki u. (1629 hrsz)

Kivett kit

674

Bazaltos klegyenlitds Z 0/22 anyagbdl stlag 7 em vig-ban, N24/11
szdrazzuzalék,

2 rétegd felileti zirds bitumenemuarisd,

NZa/11 alsé réteg,

K24/8 felsé zdzalék

4000

2000

2696 000

1348 000

velem, Dé7sa v. {835 hrsz}

Kivett kdzit

600

Bazaitos kiegyenlités Z 0/22 anyagbol &tlag 7 cm vig-ban, NZ4/11
srérarruralék,

2 rétegil felileti ziris bitumenemiria,

N24/11 also réteg,

KZ4/8 felsd zuzalék

4000

1000

2 400 000

1200000

Velem, Rikdczi u. 6. stimmal szembeni parkold (5 hrsz)

Kivett kbzterilet

235

Geotextil, bazaltterités tlag 15 cm vastagsigban, Z 0/22 bazalt
bedolgozds

3400

1700

795 000

399 500






|
H]
Bazaltos felilet kiegyenlités Stlag 4 cm vig-ban, N24/11 szirazzuzalék,
9. Velem, Rakoczi u. (24-36 hrsz) Kivett kdzat 388 2 rétegii leliteti 25rs bitumenemozlé, 3 400 1700 1 319 200 655 GDO
NZa/11 alsé réteg,
KZ24/8 felsd zizalek
‘wﬁu_»om kegyenlitds 2 0/22 anyagbdl &tlag 7 cm vig-ban, NZaf11
10, Velem, ErdGu. 11-17 kzdtt [388/2; 435; 437 hsz; 505 hrsz) Kivett kézterilet 1275 sedrazeuzalék, 4 000| 2000 S 500 060 2 750 000
2 rétegd fellleti 24rds bitumenemazid,
NZ4/11 alsd réteg,
KZ4/8 fehG rozalék
2 . 1.7, J Qooﬁ
11 Velem, Bortka u. 1-7. (413/1 hrsp) Kivett kézterulet 650 Bazaltos feldlet kiegyenlités $lag 4 cm vig-ban, N24/11 srdrazruzalik, 3 _.8”_ 1 700/ 2210000 1105
2 rétegl felleti zérss bitumencemazié,
NZa/11 alsé rétog,
K24/8 felss 1gzalék
11 Velem, Cikldmen u.1-7. (527 hrsz) Kivett kdzot 118 Bazaltos felilel kiegyenitds atlag 4 om vig-ban, NZ4/11 szérazcuzalék, 3 400 1704 401 200 200 600
2 rétegd fetileti 24eds bitumenemuzis,
NZ4/11 alsé réteg,
KZ4/B felsS rizalék
bt Velem, Viola u. 1-7. (530 hrsz) secatthleit 168 Bazahos feliilet kiegyentitds Atlag 4 om vig-ban, NZ4/11 starazzuzalék, 3400/ Lo 522200 Ly
2 rétepd folhleti rards bitumenemzio,
NZ4/11 alsd réteg,
KZ4/8 felsd razalék
14, Velem, Temets parkold {095 hrsz) kivett parkolé 100 Geatextil, bazatterités tlag 15 cm vastagssghan, 20/22 bazalt 3 400} 1700 340000 170
|bedolgozds
10 148
Nettd Bsszesen: 39 302 600 19651300
Vasvir,2026.cktéber 13, = AFA: 10 611 702 5305851
\ ; \N Bruttd dsszesen: 49914 302 24957151
Alsirds: Varga Szaboles £y s }w mw. BRUTTO MINDOSSZESEN; 74871453
] 1 Y 4
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Technológiák

		Sorszám		Technológiák

		1.		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék
plusz padka két oldalt Z 0/22 anyagból 50-50 cm

		2.		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék


		3.		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék
plusz egy oldalnyi padka Z 0/22 anyagból 50cm

		4.		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék


		5.		Geotextil, bazaltterítés átlag 15 cm vastagságban, Z 0/22 bazalt bedolgozás

		6.		Azbesztmentesítés - 10 cm felszedés, geotextil fektetése, terítése; Z 0/22-es bazaltterítés, bazaltbedolgozás 15 cm vastagságban 





Közterület

		Útszakaszok

		Sorszám		Helyszín				Hossz (m)		Szélesség (m)		m2		Műszaki technológia/műszaki leírás		Nettó egységár				Nettó ár

																Anyagdíj		Munkadíj		Anyag		Munkadíj

		1.		Velem, Kossuth u. (gyereküdülő felöli rész)								490		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		2.		Velem, Kossuth u. 281/2 hrsz.								1225		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		3.		Velem, Gesztenyés u.  (388 hrsz)0184/3)								2600		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		4.		Velem, Guba u. (739 hrsz.)								625		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		5.		Velem, Fagyöngy u. (774 hrsz.)								900		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		6.		Velem, Cáki u. (1629 hrsz)								674		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		7.		Velem, Dózsa u. (835 hrsz)								600		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		8.		Velem, Rákóczi u. (24-36 hrsz)								388		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		9.		Velem, Erdő u. 11-17 között (388/2; 435; 437 hsz; 505 hrsz)								1375		Bazaltos kiegyenlítés Z 0/22 anyagból átlag 7 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		10.		Velem, Boróka u. 1-7. (413/1 hrsz)								650		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		11.		Velem, Ciklámen u.1-7. (527 hrsz)								118		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

		12.		Velem, Viola u. 1-7. (530 hrsz)								168		Bazaltos felület kiegyenlítés átlag 4 cm vtg-ban, NZ4/11 szárazzuzalék,
2 rétegű felületi zárás bitumenemúzió, 
NZ4/11 alsó réteg, 
KZ4/8 felső zúzalék						0		0

												9,813

																		Nettó összesen:		0		0

																		ÁFA:		0		0

																		Bruttó összesen:		0		0

																		BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:		0





Parkolók

		Parkolók


		Sorszám
		Helyszín
				
m2		Műszaki technológia/műszaki leírás		Nettó egységár				Nettó ár

												Anyagdíj		Munkadíj		Anyag		Munkadíj

		1.		Velem, Rákóczi u. 6. számmal szembeni parkoló (5 hrsz)				235		Geotextil, bazaltterítés átlag 15 cm vastagságban, Z 0/22 bazalt bedolgozás						0		0

		2.		Velem, Temető parkoló (095 hrsz)				100		Geotextil, bazaltterítés átlag 15 cm vastagságban, Z 0/22 bazalt bedolgozás						0		0

								335

														Nettó összesen:		0		0

														ÁFA:		0		0

														Bruttó összesen:		0		0

														BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:		0
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Bit-Ep Kft. Arajénlat Utszakaszok
Nettd egységis Nettd dr
Sorszdm Helyszin Terdllet funkeldja m2 Maszakd technotégla/mUsuakl leirds
Anyagdi] Munkadi) Anysg Munkedi]
1 Velem, Kossuth u. (gyerekGdils felsll rész) LGS 490 3890 2260 1906 100 1117 200
2. Velern, Kossuth u. 281/2 hrsz. LS 1225 4080 2 680| 4998 000 3 283000
3. Velem, Gesztenyds u. (388 hrsz) kivett kazforgalom elS! el 2600 4080 2630 10 608 000 6 968 000
nem zart magnit
4 Velem, Guba u. {739 hrs2.) Kivett kazut 625 4080 2680| 2550000 1675000
5. Velem, Fagyéngy u. (774 hrsz.) Lo LT 900 4080 2680 3672000 2412 000
6. Velem, CAKT u. (1629 hrs) LT 674 4080 2680 2749920 1806320
7. Velem, Dézsa v, (835 hrsz) Kivett kaziit 600 4080 2680 2 448 000 1608 000
o E———— T—— i i b i
5. Velem, Rkaczi u. 6. szdmmal szembent parkolé (5 hrsz} Kivett kdzterdlet 35 Wuwmwﬁwﬁ_nzs& Atlag 15 cm vastegsigban, Z 0/22 bazait 2950 1 %L 693 250 394 800
% Velem, Rikéczi u. {24-36 hrs2) Kivett kdzut EL ] 2 rétegl felGleti zdrks bitumenemuizlé, wﬂa_ 2220 1509320 884 640
74/11 als réteg,

q
10. | Velem, Erdd u. 11-17 kdzott {388/2; 435; 437 hsz; 505 hrsz) Kivett kdzterlet 1375 | 4 080 2 qboﬁ_ 5610000 3 685 000

L

o ol Kigyenites o 4 igban, KEATIT

BHUMmenYmUzIe.

1. Velem, Boréka u. 17, [413/1 hrsz) Kivett kdzterdlet 650 o AT 3890 2 280} 2528 500 1482 000






12 Velem, Cikldmen u.1-7. (527 hrsz) Kivett kdzit 118 wng— 2280| 458 020 269 040
13, Velem, Viola u. 1-7. (530 hrsz) Khvatt kbt 168 £ ] 2280 653520 383 040
14, Velem, Temnetd parkolé (095 hrsz) kivett parkold 100 2950 1680 295 000 168 000
10 148 —
Netté dsszesen: 40 €80 630 261356 040
AFA: 10 933 770 7056731
Bruttd Bsszesan: 51 664 400 3319271
BRUTTO MINDOSSZESEN: 84857171 i ]
Téplanszentkereszt, 2026.10.13,
ern b 1
g0 Tooeimi
arsass
reSal, Fg v g0







